АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОДГОРНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 апреля 2016 г.                                        с.Подгорное                                                             № 106

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Подгорнское сельское поселение»

В целях предупреждения последствий возможного затопления в весенний паводковый период 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  чрезвычайную комиссию на территории муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» в следующем составе:

Председатель комиссии - Будаев В.И., Глава Подгорнского сельского поселения;

Зам. председателя комиссии – Ю.В. Нечаев, и.о. заместителя Главы Подгорнского сельского поселения;

Секретарь комиссии – Г.П. Белоусова, специалист администрации Подгорнского сельского поселения

Члены комиссии:

Ерохин Д.В.– начальник ПЧ-12 ФГКУ «3-й отряд ФПС» по Томской области (по согласованию);

Закутяева М.Ю.- администратор  Подгорнского сельского поселения;

Мазайкина Л.А.- главный специалист, Главный бухгалтер-финансист администрации Подгорнского сельского поселения;

Никулин Т.В.- начальник отделения надзорной деятельности Чаинского района управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию);

Первушин А.А.- главный инженер МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ» (по согласованию);

Рязанцев А.И.- начальник Чаинского РЭС ТД СЭС ОАО «ТРК» (по согласованию);

Тензик Д.О.- старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Чаинского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Томской области (по согласованию).

Швецов А.Н.- начальник ЛТУ МЦ ТЭТ ТФ ОАО «Ростелеком» (по согласованию);

2. Утвердить мероприятия по подготовке к пропуску весенних паводковых вод, обеспечению безопасности населения, сохранению сельскохозяйственных кормов, животных и других материальных ценностей (Приложение № 1).

3. Утвердить список техники, предоставляемой предприятиями для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Подгорнского сельского поселения (Приложение № 2).

3. Утвердить список помещений, предназначенных для эвакуации людей, проживающих в затопляемой зоне в с. Подгорное в 2016 году (Приложение № 3).

4.  Контроль над работой Комиссии по ГО и ЧС оставляю за собой.

Глава Подгорнского сельского поселения                                               В.И. Будаев

Приложение № 1 к постановлению

Администрации  Подгорнского сельского поселения

от 04.04.2016 № 106

| № пп | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить зоны затопления и предоставить в администрацию поселения с указанием направления движения паводковых потоков и местами возможных прорывов дамбы | До 08.04.2016 | Первушин А.А. Нечаев Ю.В. |
| 2 | Взять на учет количество семей, материальные ценности. Составить списки с указанием конкретных мест эвакуации людей, животных, материальных ценностей. | До 11.04.2016 | Закутяева М.Ю. Белоусова Г.П. |
| 3 | Определить помещения для расселения людей | До 11.04..2016 | Будаев В.И. |
| 4 | Производить эвакуацию населения, скота и вывоз материальных ценностей в плановом порядке | До паводка, по отдельному плану | Будаев В.И. Нечаев Ю.В. |
| 5 | Взять на учет все средства передвижения по воде. В т.ч. личного. Провести их ремонт, укомплектовать спасательными средствами. Провести инструктаж. | До 11.04.2016 | Нечаев Ю,В. Тензик Д.О. |
| 6 | Разработать список техники по предоставлению ее предприятиями | См. приложение № 1 До 11.04.2016 | Нечаев Ю.В. |
| 7 | Очистить водосбросную сеть от снега, мусора и грязи | До 08.04.2016 | Будаев В.И. |
| 8 | Взять под медицинское наблюдение эвакуируемое население | Весь период | Еничева Е.А. |
| 9 | Завезти продукты первой необходимости в затопляемую зону | До 08.04.2016 | ИП Юдина Л.Е. |
| 10 | Организовать перевозку людей через р.Чая | Весь период | Будаев В.И |
| 11 | Разработать смету расходов по ликвидации последствий паводка | До 18.04.2016 | Нечаев Ю.В. |
| 12 | Восстановить пешеходный переходы через р. Чая после пропуска вод. | После установления уровня вод | Будаев В.И. |
| 13 | Организовать ремонт пострадавших строений и сооружений от наводнения | До 30.09.2016 | Будаев В.И. Нечаев Ю,В. |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации  Подгорнского сельского поселения

от 04.04.2016 № 106

СПИСОК

техники, предоставляемой предприятиями для ликвидации

чрезвычайных ситуаций на территории Подгорнского сельского поселения

| № пп | Предприятие | Техника | Кол-во | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГУП ТО «Областное ДРСУ» с. Подгорное Торопов А.А. | Экскаватор Погрузчик К-700 Самосвал КАМАЗ | 1 1 2 | 2-19-31 р. |
| 2 | МУП «Чаинское ПОЖКХ» с.Подгорное Горкунов А.Н. | Самосвал КАМАЗ Экскаватор ЭО 2101 Экскаватор ЕК 12 Автокран МАЗ 5337 Поливомоечная ЗИЛ Трактор Т-170 | 1 1 1 1 1 1 | 2-12-45 р. 2-17-33 д. 8-913-807-62-85 |
| 3 | МОУ Подгорнская общеобразовательная средняя школа Торопова М.Н. | Автобус | 2 | 2-14-83 р. 2-20-71 д. |
| 4 | Северные электрические сети д. Григорьевка Рязанцев А.А. | Трактор колесный Т-150 ГАЗ 5307 (АТП-17М) | 1 1 | 2-27-10 р. 2-31-00 д. |
| 5 | Администрация Подгорнского сельского поселения В.И. Будаев | Трактор МТЗ-82-1 Экскаватор ЭО-2621 | 3 1 | 2-19-43 р. 2-29-44 д. |

Приложение № 3 к постановлению

Администрации  Подгорнского сельского поселения

от 04.04.2016 № 106

С П И С О К

помещений, предназначенных для эвакуации людей,

проживающих в затопляемой зоне в с. Подгорное в 2016 году

| № пп | Место расположения помещения | Общая площадь, кв.м. | Телефон организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Чаинское ПОЖКХ» (Горкунов А.Н.) Красный уголок | 100 | 2-12-45 р. 2-17-33 д. |
| 2 | Интернат МОУ «ПСОШ» (Торопова М.Н.) | 140 | 2-14-83 р. 2-20-71 д. |
|  | ИТОГО | 2 помещения 240 кв. м. |  |