**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДГОРНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 00 месяца 2018 года с. Подгорное № 00 | № 96 |

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Подгорнского сельского поселения на 2018-2022 годы» |

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан, приведения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, в соответствии с Федеральным законом от 5 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального образования «Подгорнское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Подгорнского сельского поселения на 2018-2022 годы»,согласно приложения № 1 к настоящему постановлению.
2. Объёмы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению, исходя извозможностей бюджета Подгорнского сельского поселения насоответствующий финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальные ведомости Подгорнского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Подгорнского сельского поселения (<http://podgorn.tomsk.ru/>)) в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
4. Постановление вступает в законную силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Подгорнского сельского поселения А.Н. Кондратенко

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Подгорнского сельского поселения

от 00 месяца 2018 года № 00

Утверждена

постановлением Администрации

Подгорнского сельского поселения

от 00 месяца 2018 года № 00

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Подгорнского сельского поселения

на 2018-2022 годы»

с. Подгорное

Паспорт  
муниципальной программы «Благоустройство территории Подгорнского сельского поселения на 2018-2022 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Подгорнского сельского поселения на 2018-2022 годы»(далее – Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Подгорнскогосельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрация Подгорнского сельского поселения,  Администрация Томской области, организации (по  согласованию), граждане (по согласованию) |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  - Постановление правительства Российской Федерации от  10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и  распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации на поддержку  государственных программ субъектов Российской Федерации и  муниципальных программ формирования современной  городской среды». |
| Мероприятия муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий  2. Благоустройство общественных территорий |
| Цель муниципальной программы | 1.Создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение комфорта дворовых и общественныхтерриторий  2.Увеличение количества благоустроенных дворовыхтерриторий на территорииПодгорнского сельского поселения  3. Увеличение количества благоустроенныхобщественных территорий на территории Подгорнскогосельского поселения  5. Повышение уровня вовлеченностизаинтересованных граждан, организаций в реализациюмероприятий по благоустройству территории сельскогопоселения. |
| Основные индикаторы реализации  (целевые задания) Программы | 1. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий  в сельском поселении;  2. Увеличение доли благоустроенных общественных  территорий сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018 –2022 годы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы составит 6700 тыс.рублей.  Общий объем финансирования программы в 2018 году  составит 1340тыс.рублей в том числе:  местный бюджет – 6,7 тыс.руб.  областной бюджет – 347,1 тыс. руб.  федеральный бюджет – 986,2 тыс. руб.  Общий объем финансирования программы в 2019 году  составит 1340 тыс.руб., в том числе:  местный бюджет – 6,7 тыс. руб.  областной бюджет – 347,1 тыс. руб.  федеральный бюджет – 986,2 тыс. руб.  Общий объем финансирования программы в 2020 году  составит 1340 тыс. рублей в том числе:  местный бюджет – 6,7 тыс. руб.  областной бюджет – 347,1 тыс. руб.  федеральный бюджет – 986,2 тыс. руб.  Общий объем финансирования программы в 2021 году  составит 1340 тыс.рублей в том числе:  местный бюджет – 6,7 тыс.руб.  областной бюджет – 347,1 тыс. руб.  федеральный бюджет – 986,2 тыс. руб.  Общий объем финансирования программы в 2022 году  составит 1340 тыс.рублей в том числе:  местный бюджет – 6,7 тыс.руб.  областной бюджет – 347,1 тыс. руб.  федеральный бюджет – 986,2 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - обустройство дворовых территорий;  - создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения;  - совершенствование архитектурно - художественного облика поселения, размещение и содержание малых архитектурных форм.  - актуализация Правил по благоустройству территории муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» |

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства**

Важнейшей задачей органов местного самоуправления муниципального образования Подгорнское сельское поселениеявляется формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: некоторая часть асфальтобетонного покрытия дворовых проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента постройки многоквартирных домов истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Все это требует комплексного подхода к благоустройству в жилых микрорайонах, проведению ремонта проездов к многоквартирным домам, обустройству тротуаров, восстановлению существующих детских игровых площадок и строительства новых, с установкой малых архитектурных форм.

Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий, а также мест массового пребывания населения, анализ причин возникновения проблем и описание основных возможных рисков реализации муниципальной программы.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

В 2017 году в рамках мероприятий, направленных на формирование качественной среды на территории муниципального образования «Подгорнское сельское поселение» реализуются мероприятия по благоустройству двух дворовых территорий многоквартирных домов и одного общественного пространства. Вместе с тем, значительная часть таких территорий еще остается неблагоустроенной.

Характеристика текущего состояния сферы благоустройств в муниципальном образовании.

На территории муниципального образования 40 многоквартирных домов общей площадью 22153,26 кв.м., из них 1 дом признан аварийным и будет расселен в 2021 году. Количество проживающих в нем – 18 человек. Общая площадь аварийного многоквартирного дома составляет 360,5 кв.м.

Количество полностью благоустроенных дворовых территорий– 11, общей площадью 2,711 тыс. кв.м.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов:30 %.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) 322 человек, 2,7 %.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке сельских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковочных карманов для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Благоустройство территории Подгорнского сельского поселения на 2018-2022 годы» (далее–муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий, в том числе места парковочных карманов автотранспортных средств, тротуаров и автомобильных дорог, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, проездов к ним;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, размещение игровых комплексов для детей и подростков разных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых;

- ремонт конструктивных элементов, расположенных в дворовых территориях жилых домов;

-озеленение дворовых территорий;

-ремонт и восстановление дворового освещения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Состояние парков, скверов за последние годы на территории поселения ухудшилось вследствие растущих антропогенных и техногенных нагрузок, значительной части необходим постоянный уход. Часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо замены новыми посадками. Зеленые насаждения содержатся недостаточно качественно и системно, не ведется санитарная очистка насаждений, имеется большая доля деревьев, требующих сноса.

На сегодняшний день отсутствуют объекты благоустройства – тропиночная сеть, скамейки, урны, архитектурные элементы, спортивно-оздоровительные площадки. То есть, первоначальное функциональное назначение использования данной территории утрачено.

В настоящее время в Подгорнском поселении существует потребность всовременных спортивно-досуговых и культурно-развлекательных площадках, способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и спортом населению, и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения.

Комплексное благоустройство дворовых территорий и общественных территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Целью реализации Программы является повышение уровня и качества жизни населения на всей территории муниципального образованияПодгорнское сельское поселение путем благоустройства дворовых и общественных территорий.

Дополнительным направлением является повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения, а также дополнительное оборудование для маломобильных групп и инвалидов.

Важными задачами реализации программы являются:

- создание общественной комиссии, с функциями контроля выполнения Программы, и участия в согласовании отчетов и приемке работ;

- проведение общественных обсуждений и утверждение Программы и дизайн-проектов объектов;

- свободное право предложения объектов для включения в программу;

- доступность городской среды для маломобильных групп населения.

**3. Сроки реализации муниципальной программы.**

Мероприятия программы будут реализовываться с 2018 по 2022 годы.

**4. Мероприятия муниципальной программы**

4.1.Благоустройство дворовых территорий.

Благоустройство дворовых территорий состоит из:

|  |  |
| --- | --- |
| *Минимального перечня* | *Дополнительного перечня* |
| 1.Ремонт внутридворовых проездов | 1. Озеленение территорий |
| 2.Обеспечение освещения дворовых территорий | 2. Обустройство автомобильных парковок |
| 3.Установка скамеек | 3. Оборудование детских площадок |
| 4.Установка урн | 4. Другие виды работ |
| 5.Тротуар |  |

Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Реализация мероприятий дополнительного перечня работ осуществляется при условии реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ. В случае отсутствия необходимости реализации одного и (или) нескольких мероприятий предусмотренных в минимальном перечне работ, в соответствии с техническим состоянием элементов, возможна реализация мероприятий, предусмотренных в дополнительном перечне работ, без необходимости реализации всех мероприятий, предусмотренных в минимальном перечне работ.

Основные направления реализации:

Принятие необходимых нормативных правовых актов;

Формирование адресного перечня дворовых территорий;

Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий;

Контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

Приемка работ по благоустройству дворовой территории

Ожидаемый непосредственный результат:

Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до \_\_\_\_\_,

Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до \_\_\_\_ тыс.кв.м;

Обеспечение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий до уровня \_\_\_\_\_ %;

4.2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий в себя включает благоустройство общественных мест для проведения культурно-массовых мероприятий, благоустройство скверов, площадей и т.д.

Основные направления реализации:

Принятие необходимых нормативных правовых актов;

Формирование перечня общественных территорий;

Утверждение дизайн-проектов общественных территорий;

Отбор подрядчика для выполнения работ по благоустройству общественной территории;

Контроль за ходом выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий.

Приемка работ по благоустройству общественной территории.

Ожидаемый непосредственный результат:

Обеспечение благоустройства общественных территорий в количестве \_\_\_\_шт.;

Увеличение площади благоустроенных общественных территорий до \_\_\_\_\_\_ га;

Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий до уровня \_\_\_\_\_%;

Увеличение площади благоустроенных общественных территорий до \_\_\_\_\_\_\_ тыс. кв.м;

1. **Ожидаемые результаты реализации**

**муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей**

В результате реализации программы к 2022 году планируется обеспечить:

1. Сформированы комфортные и безопасные условия проживания граждан;

2. Сохранены и улучшены места общего пользования и массового отдыха населения;

3. Сформирован положительный имидж Подгорнского сельского поселения.

4. Достижение на достаточном уровне духовного, нравственно-эстетического и физического развития жителей муниципального образования Подгорнское сельское поселение.

Показатели (индикаторы) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Факт | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., тыс.  кв.м. | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 30 | 38 | 50 | 63 | 75 | 100 |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий | %, тыс.  кв.м. | 0 | 25 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 6 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, тыс. рубли |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы |  |  |  |  |  |  |

**6. Механизм реализации муниципальной программы.**

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома (группы многоквартирных домов) в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

1) Проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Благоустройство территории Подгорнского сельского поселения на 2018-2022 годы»;

2) Рассмотрение и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенныхна территории сельского поселения, на которых планируется благоустройство;

3) Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий;

4) Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий.

1. **Расходы на реализацию муниципальной программы\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | | | В том числе | | | | | | | | |
| 2018г. | | 2019г. | | 2020г. | | 2021г. | 2022г. | |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | |
| ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | | |
|  | федерального бюджета  (плановый объем) | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | областного бюджета  (плановый объем) | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | местного бюджета  (плановый объем) | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | прочих источников  (плановый объем) | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| **Благоустройство дворовых территорий** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | | |
|  | федерального бюджета  (плановый объем) | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | областного бюджета  (плановый объем) | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | местного бюджета  (плановый объем) | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | прочих источников  (плановый объем) | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| **Благоустройство общественных территорий** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | | |
|  | федерального бюджета  (плановый объем) | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | областного бюджета  (плановый объем) | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | местного бюджета  (плановый объем) | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |
|  | прочих источников  (плановый объем) | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 |

\*Расходы на реализацию муниципальной программы будут сформированы в соответствии с формированием адресного перечня дворовых территорий и адресного перечняобщественных территорий в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценкипредложений, заинтересованных лицо включении дворовой территории в муниципальнуюпрограмму «Благоустройство территории Подгорнского сельского поселения на 2018-2022 годы».

**Перечень дворовых территорий многоквартирных домов**

**и общественных территорий**

**в с. Подгорное Чаинского района Томской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома, месторасположение общественной территории | Вид работ |
|  | ***Подгорнское сельское поселение (дворовые территории)*** | |
| 1 | с.Подгорное ул.60 лет ВЛКСМ,25 | оборудование площадок для сбора коммунальных отходов |
| 2 | с.Подгорное ул.60 лет ВЛКСМ,27 | оборудование площадок для сбора коммунальных отходов |
| 3 | с.Подгорное ул.Коммунистическая,26 | ремонт дворовых тротуаров |
| 4 | с.Подгорное ул.Коммунистическая,28 | ремонт дворовых тротуаров |
| 5 | с.Подгорное пер.Кооперативный,2 | ремонт дворовых тротуаров |
| 6 | с.Подгорное пер.Кооперативный,4 | ремонт дворовых тротуаров |
| 7 | с.Подгорное пер.Кооперативный,8 | ремонт дворовых тротуаров |
| 8 | с.Подгорное ул.Ленинская,3 | ремонт дворовых тротуаров |
| 9 | с.Подгорное ул.Ленинская,10 | ремонт дворовых тротуаров |
| 10 | с.Подгорное ул.Ленинская,16 | ремонт дворовых тротуаров |
| 11 | с.Подгорное ул.Ленинская,43 | ремонт дворовых тротуаров |
| 12 | с.Подгорное ул.Лесная,4 | ремонт дворовых тротуаров |
| 13 | с.Подгорное ул.Лесная,6 | ремонт дворовых тротуаров |
| 14 | с.Подгорное ул.Логовая,35 | оборудование площадок для сбора коммунальных отходов |
| 15 | с.Подгорное ул.Логовая,37 | оборудование площадок для сбора коммунальных отходов |
| 16 | с.Подгорное ул.Пионерская,3 | ремонт дворовых тротуаров |
| 17 | с.Подгорное ул.Пионерская,8 | ремонт дворовых тротуаров |
| 18 | с.Подгорное ул.Подгорная,1 | ремонт дворовых тротуаров |
| 19 | с.Подгорное ул.Подгорная,13 | ремонт дворовых тротуаров и проездов |
| 20 | с.Подгорное ул.Подгорная,15 | ремонт дворовых тротуаров и проездов |
| 21 | с.Подгорное ул.Сибирская,15А | ремонт дворовых проездов |
| 22 | с.Подгорное ул.Советская,28 | ремонт дворовых тротуаров и проездов |
| 23 | с.Подгорное ул.Советская,33 | ремонт дворовых проездов |
| 24 | с.Подгорное ул.Советская,29 | ремонт дворовых проездов |
| 25 | с.Подгорное ул.Советская,40 | ремонт дворовых тротуаров |
| 26 | с.Подгорное ул.Трактовая,1 | ремонт дворовых тротуаров и проездов |
| 27 | с.Подгорное ул.Трактовая,7 | оборудование площадок для сбора коммунальных отходов |
| 28 | с.Подгорное ул.Школьная,4 | ремонт дворовых тротуаров и проездов |
| 29 | с.Подгорное ул.Победы,15 | ремонт дворовых тротуаров и проездов |
|  | ***Подгорнское сельское поселение (общественные территории)*** | |
| 1 | с.Подгорное, ул.Ленинская уличная сцена | благоустройство прилегающей территории и устройство навеса над сценой |
| 2 | с.Подгорное, ул.Ленинская,9 (территория МБУК «ПодгорнскийЦКиД» | озеленение территории, замена ограждения |
| 3 | с.Подгорное, ул.Трактовая земельный участок под размещение зоны рекреации | разработка проектно-сметной документации и реализация мероприятий согласно ПСД |
| 4 | с.Подгорное, ул.Соборная (комплексная спортивная площадка) | ремонт ограждения, ремонт покрытия |